Kepada : Yth. Bp. Pemimpin Cabang

Dari : Seksi SDM & Umum

Perihal : Kronologi Urutan Pembangunan Gedung Arsip Bank Jateng Cabang Karanganyar

Tanggal : 18 Agustus 2021

Dengan hormat,

Mendasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) & Anggaran biaya, Bank Jateng Cabang Karanganyar telah menganggarkan biaya maksimal sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembangunan gedung arsip di Lantai II. Berikut kami laporkan kronologi urutan kegiatan proses pembangunannya sebagai berikut:

1. Pembangunan gedung arsip sudah dianggarkan pada semester I pada bulan maret 2021, namun pada saat pelaksanaannya Pemimpin Cabang & konsultan terdampak virus covid-19 berturut – turut hingga awal bulan juni 2021.
2. Selama bulan maret 2021 sampai dengan juni 2021 kami berkomunikasi secara intens mengenai perkembangan dan kelanjutan pembangunan gedung arsip tersebut dengan konsultan.
3. Divisi Perencanaan Strategis melalui surat nomor 5479/PRC.03/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal rencana penataan & pengembangan jaringan kantor Bank Jateng Tahun 2021-2023, menginstruksikan Cabang Se-Jawa Tengah untuk menginput rencana pembangunan jaringan gedung kantor. Dalam hal ini Bank Jateng Cabang Karanganyar menginput pembangunan Gedung Arsip di anggaran semester II , mengingat pada semester I pembangunan terkendala virus covid-19.
4. Tanggal 15 Juli 2021 pukul 11.00 bertempat di lantai 2, sudah dilakukan pemaparan tahap I pembangunan gedung arsip sekaligus dengan revisi dan pengukuran *on site*.
5. Setelah pemaparan tahap satu selesai hingga sekarang bulan agustus 2021, laporan DED (Detail Engineering Design & RAB (Rencana Anggaran Biaya) belum juga dikirimkan ke Cabang Karanganyar, hal tersebut sebagai dasar untuk mengajukan ijin prinsip ke Divisi Umum.
6. Setelah ditindaklanjuti dari pihak konsultanlah yang mengalami kendala akan pengerjaan DED Gedung Arsip, dan akan segera mengumpulkan berkas tersebut Senin 23 Agustus 2021.
7. Demikian kronologi urutan pembangunan gedung arsip Bank Jateng Cabang Karanganyar.

Mohon untuk menjadikan periksa.

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui  Mulyanto  Wakil Pemimpin | Hormat Kami  Oni Trijaningsih  Kasi SDM & Umum |